|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2023* |
|  |  |

|  |
| --- |
| **ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CƠ SỞ 2** |

1. **Thông tin người thực hiện:**

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên sinh viên: Nguyễn Vũ Duy  Ngành: Công Nghê Kỹ Thuật Máy Tính  Điện thoại: 0962289618 | MSSV: 18CE007  Lớp: 18CE  Email: nvduy.18ce@vku.udn.vn |
| Giảng viên hướng dẫn: ThS. BẠCH NHƯ NGUYỆN | |

1. **Tên đồ án: Xây dựng website kinh doanh thời trang**
2. **Mô tả:**
   1. **Tổng quan đề tài**
   2. **Mục tiêu dự kiến sẽ đạt được**

* Nội dung hấp dẫn, đầy đủ, phù hợp với mọi đối tượng sử dụng .
* Được sắp xếp, bố cục một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người dùng dễ sử dụng
* Hình thức đẹp phù hợp với chủ đề, nội dung, thân thiện với người dùng .
  1. **Kết quả đề tài**
* Xây dựng được các chức năng cơ bản của 1 website kinh doanh thời trang .
* Xây dựng được chức năng quản lý thông tin cho quản trị viên : quản lý tin tức, quản lý sản phẩm, quản lý giới thiệu, …
* Chức năng tìm kiếm sản phẩm : có thể tìm kiếm bằng tiếng việt có dấu...
* Sắp xếp sản phẩm theo giá .

1. **Nội dung thực hiện:**
2. **Kế hoạch thực hiện:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung thực hiện** | |
| Tuần thứ 1 ngày 25/06/2023 | Nghiên cứu tài liệu và đọc các tài liệu liên quan đến thương mại điện tử.  Tìm hiểu về đề tài, các website thương mại điện tử đã có. | |
| Tuần thứ 2 | Liệt kê các công việc cần phải làm, các chức năng có trong website.  Tiến hành thiết kế giao diện front-end | |
| Tuần thứ 3 | Tiến hành thiết kế back-end.  Xây dựng RESTful API.  Tiến hành đổ dữ liệu từ back-end lên front-end thông qua API. | |
| Tuần thứ 4 | Thiết kế giao diện responsive và tiến hành kiểm thử.  Viết báo cáo. | |
| **Tuần thứ 5** | **Bảo vệ đồ án.** | |
| Ngày tháng năm  **Giảng viên hướng dẫn**  *(ký và ghi rõ họ tên)* | | Ngày 25 tháng 06 năm 2023  **Sinh viên thực hiện**  *(ký và ghi rõ họ tên)* |